陕西省生态环境厅

- 陕环土壤函〔2023〕6号

- 陕西省生态环境厅

- 关于做好2023年垃圾填埋场地下水环境状况

- 调查评估工作的通知

- 西安市生态环境局、宝鸡市生态环境局、咸阳市生态环境局、铜川市生态环境局、渭南市生态环境局、榆林市生态环境局、汉中市生态环境局：

- 为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》，按照生态环境部土壤司2023年工作安排，现就开展垃圾填埋场地下水环境状况调查评估相关工作通知如下：

- 一、目标及任务

- 各地要结合地下水污染防治重点区划定，统筹安排好本辖区地下水环境状况调查评估。2023年，要全面完成清单内垃圾填埋场（见附件1）地下水环境状况调查评估工作，为深入推进“双源”地下水污染防治夯实基础。

- 二、内容及要求

- （一）编制布点采样方案。在信息采集、污染识别的基础上，按照《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）要求，于2023年6月底前，编制完成垃圾填埋场地下水环境状况调查评估布点采样方案。

- （二）采样及分析测试。按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等相关技术标准，规范开展样品采集、保存、流转、分析测试等工作，确保数据真实可靠。8月底前完成现场调查与采样，9月底前完成数据分析。

- （三）编制调查评估报告。各地组织对垃圾填埋场地下水环境状况调查结果进行汇总，评估周边地下水环境状况，分析污染成因与环境风险，诊断存在问题，研究提出分类管理建议，10月底前完成调查评估报告。

- （四）及时报送工作成果。各地于11月底前，按要求将相关调查情况通过地下水环境状况调查评估子系统（http://10.100.245.20/dxs/index）进行填报，并将成果资料报送省厅。

- 三、保障措施

- （一）明确工作任务。各地要制定详细工作计划，明确工作任务，落实专人负责，强化技术支持，做好过程管理，确保调查评估高质量完成。

- （二）强化质量控制。各地要责成承担调查评估业务的专业机构制定和实施内部质控计划，从严落实全过程质控措施，确保调查结果的真实性、准确性、完整性。

要建立市级生态环境部门质控审核机制，对调查评估全过程实行质控和检查，确保工作质量。其中，信息采集、布点采样方案抽查比例不低于辖区内开展地下水环境状况调查评估工作的垃圾填埋场数量的50%（且不得少于2家）；监测井建设、样品采集保存和流转、分析测试的抽查比例不低于30%（且不得少于2家）。其中，对于分析测试的抽查，可采取在被抽查的垃圾填埋场的分析样品中，随机抽取5%的样品（不少于1个）进行平行双样实验室间分析测试比对，或向被抽查的检验检测机构发放有证标准物质，由检验检测机构将有证标准物质与调查样品同批次进行分析测试的方式进行。对于分析测试精密度和准确度的计算方法及允许范围参考《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》。

（三）加强帮扶指导。省厅将加强指导培训，组织技术力量开展实地指导帮扶与抽查，定期调度工作进度，及时通报存在问题，确保调查评估工作质量。

联系人：陕西省生态环境厅土壤处  定 斌  029-63916242

附件：2023年开展地下水环境状况调查评估垃圾填埋场清单

陕西省生态环境厅

2023年4月12日

附件

2023年开展地下水环境状况调查评估垃圾填埋场清单

| 序号 | 地市 | 区县 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安 | 周至县 | 周至县城镇生活垃圾处理中心 |
| 2 | 西安 | 临潼区 | 西安市临潼区三府村生活垃圾填埋场 |
| 3 | 西安 | 高陵区 | 高陵区生活垃圾卫生填埋场 |
| 4 | 西安 | 阎良区 | 阎良区生活垃圾卫生填埋场 |
| 5 | 西安 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场 |
| 6 | 宝鸡 | 金台区 | 长寿沟生活垃圾填埋场 |
| 7 | 宝鸡 | 凤翔区 | 凤翔区生活垃圾填埋场 |
| 8 | 宝鸡 | 岐山县 | 岐山县杨柳村生活垃圾填埋场 |
| 9 | 宝鸡 | 扶风县 | 扶风县城垃圾无害化处理场 |
| 10 | 宝鸡 | 眉县 | 眉县生活垃圾填埋场 |
| 11 | 宝鸡 | 千阳县 | 千阳县生活垃圾处理厂一期 |
| 12 | 宝鸡 | 陇县 | 陇县生活垃圾填埋场 |
| 13 | 宝鸡 | 凤县 | 凤县县城生活垃圾卫生填埋场 |
| 14 | 宝鸡 | 太白县 | 太白县生活垃圾卫生填埋场 |
| 15 | 宝鸡 | 麟游县 | 麟游县生活垃圾填埋场 |
| 16 | 咸阳 | 秦都区 | 咸阳市生活废弃物处置中心 |
| 17 | 咸阳 | 兴平市 | 兴平市垃圾填埋场 |
| 18 | 咸阳 | 武功县 | 武功县生活垃圾处置中心 |
| 19 | 咸阳 | 乾县 | 乾县生活垃圾无害化填埋场 |
| 20 | 咸阳 | 礼泉县 | 礼泉县垃圾填埋场 |
| 21 | 咸阳 | 三原县 | 三原县东沟生活垃圾卫生填埋场 |
| 22 | 咸阳 | 永寿县 | 永寿县生活垃圾填埋场 |
| 23 | 咸阳 | 彬州市 | 彬州市生活垃圾填埋场 |
| 24 | 咸阳 | 长武县 | 长武县垃圾填埋场 |
| 25 | 咸阳 | 旬邑县 | 旬邑县生活垃圾填埋场 |
| 26 | 咸阳 | 淳化县 | 淳化县城镇生活垃圾填埋场 |
| 27 | 铜川 | 新 区 | 铜川市新耀垃圾处理场 |
| 28 | 铜川 | 印台区 | 铜川市王印垃圾处理场 |
| 29 | 铜川 | 宜君县 | 宜君县恒洁生活垃圾处理场 |
| 30 | 渭南市 | 大荔县 | 大荔县生活垃圾填埋场 |
| 31 | 渭南市 | 华阴市 | 华阴市华岳垃圾处理厂 |
| 32 | 渭南市 | 华州区 | 华州区生活垃圾填埋场 |
| 33 | 渭南市 | 蒲城县 | 响石盖生活垃圾无害化处理厂 |
| 34 | 渭南市 | 潼关县 | 潼关县城市生活垃圾填埋场 |
| 35 | 渭南市 | 白水县 | 白水县生活垃圾填埋场 |
| 36 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县城市生活垃圾卫生填埋场 |
| 37 | 渭南市 | 富平县 | 富平县环宇生活垃圾处理有限公司 |
| 38 | 渭南市 | 临渭区 | 渭南市临渭区环境卫生管理中心 |
| 39 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县生活垃圾填埋场 |
| 40 | 榆林 | 横山区 | 横山区生活垃圾填埋场 |
| 41 | 榆林 | 神木市 | 神木市生活垃圾场填埋场 |
| 42 | 榆林 | 府谷县 | 府谷县城市生活垃圾填埋场 |
| 43 | 榆林 | 定边县 | 定边县生活垃圾处理场 |
| 44 | 榆林 | 靖边县 | 靖边县城镇生活垃圾填埋场 |
| 45 | 榆林 | 绥德县 | 绥德县城镇生活垃圾填埋场 |
| 46 | 榆林 | 米脂县 | 米脂县生活垃圾填埋场 |
| 47 | 榆林 | 佳县 | 佳县城市生活垃圾填埋场 |
| 48 | 榆林 | 吴堡县 | 吴堡县垃圾填埋场 |
| 49 | 榆林 | 清涧县 | 清涧县垃圾填埋场 |
| 50 | 榆林 | 子洲县 | 子洲县生活垃圾填埋场 |
| 51 | 榆林 | 榆阳区 | 榆横生活废弃物处理有限责任公司 |
| 52 | 汉中 | 南郑区 | 陕西省水务集团南郑区污水处理有限公司汉中市江南垃圾处理场 |
| 53 | 汉中 | 洋县 | 洋县城市垃圾处理厂 |
| 54 | 汉中 | 西乡县 | 西乡县城市垃圾处理场管理站 |
| 55 | 汉中 | 勉县 | 勉县城市垃圾处理厂 |
| 56 | 汉中 | 略阳县 | 略阳县城市垃圾处理厂 |
| 57 | 汉中 | 宁强县 | 宁强县城垃圾填埋场 |
| 58 | 汉中 | 镇巴县 | 镇巴县市政工程管理站生活垃圾填埋场 |
| 59 | 汉中 | 留坝县 | 留坝县生活垃圾卫生填埋处理场 |
| 60 | 汉中 | 佛坪县 | 佛坪县生活垃圾填埋场 |
| 61 | 汉中 | 汉台区 | 汉中市江北垃圾处理场管理处 |
| 62 | 汉中 | 城固县 | 城固县城市垃圾处理厂 |